# Каталог моделей и графики Project Sentinel

Приложение к техническому заданию версии 1.0 от 16 октября 2026 года

Каталог содержит 180 производственных позиций: 53 обязательных P0, 74 улучшений P1 и 53 позиций развития P2. Это перечень задач, а не число уникальных 3D-моделей: 139 строк относятся к моделям и модельным наборам; остальные — к сборкам локаций, декалям, интерфейсу и эффектам. Варианты материалов, состояния и ракурсы перечислены внутри строк и отдельно в этот итог не суммируются.

Каталог адресован художникам по окружению и персонажам, аниматору и разработчику интеграции. Работать в порядке P0 → P1 → P2. Строки P1 и P2 не являются обязательством выполнить весь каталог к конкурсу. На одну строку может приходиться мастер и несколько производных экспортов; готовность определяется наличием исходника, экспорта и проверки в игре.

| Этап | Назначение | Что должно быть готово |
| --- | --- | --- |
| P0 | Завершённая конкурсная история | Все необходимые геометрия, состояния и экспорты для трёх задач. |
| P1 | Доработка после устойчивого прохождения | Плотность окружения, новые варианты и удобство. |
| P2 | Последующие эпизоды | Только после отдельного решения о расширении. |

Сетка мира: 2×2 м; итоговая проекция клетки: 128×64 px. Рендер из Blender ортографический, азимут 45°, возвышение 30°. Размеры в строках — длина × ширина × высота; для плоских поверхностей высота не указана. Профиль задаёт технический предел и количество ракурсов. Все варианты должны быть визуально совместимы с общей эталонной сценой.

# 1 Технические профили

| Код | Тип | Исходник Blender | Конечный экспорт | Ракурсы и особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T | Поверхности | Плоский модуль; до 300 треугольников | 128×64 px; исходный рендер 512×256 | 1 камера; без встроенной тени |
| D | Декали | Плоскость или рисованный слой; до 100 треугольников | В пределах 128×128 px; прозрачность | 1 камера; без коллизии |
| S | Малая модель | До 2 000 треугольников; 1–2 материала | До 256×256 px; по силуэту | 2 ориентации; основание в точке привязки |
| M | Архитектурный модуль | До 3 000 треугольников; до 3 материалов | До 256×384 px | 2 ориентации; стыки по сетке |
| L | Крупный объект | До 6 000 треугольников; до 3 материалов | До 512×384 px | 2 ориентации; разбить при перекрытии игрока |
| V | Растительность | До 2 000 треугольников; до 2 материалов | До 256×384 px | 1–2 ориентации; крона отдельным слоем |
| H | Главный персонаж | До 8 000 треугольников; единый риг | Кадр 96×128 px | 8 направлений; 128 кадров базового набора |
| N | Жители | До 6 000 треугольников; общий риг | Кадр 96×128 px | 4 направления; 28 кадров на образ |
| R | Роботы | До 5 000 треугольников; до 3 материалов | Кадр 128×128 px | 8 направлений; 112 кадров базового набора |
| I | Предметы | До 1 000 треугольников; 1–2 материала | Мир 64×64 px и иконка 64×64 px | 1 ракурс для мира; 1 для иконки |
| K | Комплект локации | Сборка из моделей; не одна уникальная модель | Контрольный рендер 1600×900 px | 3 интерьера P0; отдельные слои и объекты |
| U | Интерфейс | HTML/CSS, SVG или исходник иллюстрации | Размер указан в строке; экспорт без текста UI | 3D-моделирование требуется только для портретов |
| E | Эффекты | Код либо спрайтовая последовательность | Размер указан в строке | Отдельный прозрачный слой; выключаемое мерцание |

Для S, M и L по умолчанию два поворота 0° и 90°; если объект полностью симметричен и повторный рендер идентичен, допускается один экспорт с отметкой в манифесте. Повороты 180° и 270° добавляются только при размещении обратной стороной. Зеркалирование надписей запрещено. Числа треугольников — ориентиры для исходника, а не оценка производительности браузера.

# 2 Объём по категориям

| Категория | Всего позиций | P0 | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности и ландшафт | 14 | 4 | 7 | 3 |
| Модульная архитектура | 22 | 7 | 9 | 6 |
| Комплекты локаций | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Уличные объекты | 24 | 3 | 12 | 9 |
| Растительность | 10 | 1 | 4 | 5 |
| Мебель и пункт помощи | 16 | 4 | 8 | 4 |
| Оборудование поликлиники | 12 | 2 | 5 | 5 |
| Техника и ремонт | 14 | 3 | 6 | 5 |
| Персонажи | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Роботы | 7 | 2 | 3 | 2 |
| Предметы и ресурсы | 18 | 11 | 4 | 3 |
| Интерфейс и иллюстрации | 18 | 8 | 7 | 3 |
| Эффекты и обратная связь | 8 | 2 | 4 | 2 |
| ИТОГО | 180 | 53 | 74 | 53 |

Производные строки не увеличивают объём полностью новых мастер-моделей на единицу автоматически. Например, CHR-02 и CHR-03 используют риг CHR-01, а BOT-02 — колёсную базу BOT-01. LOC — сборочные сцены из уже перечисленных модулей. UI и FX в основном выполняются средствами графики и кода.

Сложность оценивается после трёх эталонов: стены, персонажа и робота. Для каждой позиции исполнитель записывает фактические часы отдельно на исходник, варианты, анимацию, рендер и интеграцию. Количество строк не является оценкой количества рабочих дней.

# 3 Поверхности и ландшафт

В этой категории 14 позиций: P0 — 4, P1 — 7, P2 — 3. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRN-01 P0 | Асфальт | 2×2 м Профиль T | Бесшовный квадрат; крупные трещины не пересекают край случайным образом. | 3 оттенка | собственный |
| TRN-02 P0 | Тротуарная плитка | 2×2 м Профиль T | Ровная сетка швов; читаемый край пешеходной зоны. | 2 оттенка | собственный |
| TRN-03 P0 | Грунт и газон | 2×2 м Профиль T | Единая плоскость, без объёмных травинок на стыке. | 2 материала | собственный |
| TRN-04 P0 | Бордюр | 2×0,15×0,15 м Профиль S | Прямой сегмент и угол; верх не выше ступни персонажа. | прямой и угол | собственный |
| TRN-05 P1 | Переход асфальт газон | 2×2 м Профиль T | Набор край, угол и внутренний угол с одинаковой толщиной грунта. | 3 формы | собственный |
| TRN-06 P1 | Переход плитка газон | 2×2 м Профиль T | Модуль края клумбы; совместим с TRN-02 и TRN-03. | 3 формы | собственный |
| TRN-07 P1 | Пешеходный переход | 2×2 м Профиль D | Белая разметка отдельным прозрачным слоем; без собственной коллизии. | 2 степени износа | собственный |
| TRN-08 P1 | Стрелки и дорожные линии | 2×2 м Профиль D | Полосы и поворотные стрелки; графический слой поверх асфальта. | 4 знака | собственный |
| TRN-09 P1 | Крышка люка | 0,7×0,7×0,03 м Профиль S | Круглый силуэт и крупные рёбра; без мелкой надписи. | закрыт и смещён | собственный |
| TRN-10 P1 | Ливневая решётка | 1×0,4×0,03 м Профиль S | Крупные прорези читаются на базовом масштабе. | 1 | собственный |
| TRN-11 P1 | Лужа | 1,5×1 м Профиль D | Неправильный контур, прозрачные края; без динамических отражений. | 3 контура | собственный |
| TRN-12 P2 | Гравийная дорожка | 2×2 м Профиль T | Мелкая фактура укрупняется для читаемости в спрайте. | 2 материала | собственный |
| TRN-13 P2 | Уклон и пандус | 2×2×0,25 м Профиль M | Визуальный пандус; навигация остаётся на одной игровой плоскости. | 2 ориентации | собственный |
| TRN-14 P2 | Листья на земле | 2×2 м Профиль D | Разреженный и плотный участок; декаль без непрозрачного фона. | 3 рисунка | собственный |

# 4 Модульная архитектура

В этой категории 22 позиций: P0 — 7, P1 — 9, P2 — 6. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARC-01 P0 | Глухая стена | 2×0,2×3 м Профиль M | Две лицевые стороны, торцы закрыты; материал кирпич или штукатурка. | 2 материала | собственный |
| ARC-02 P0 | Стена с окном | 2×0,2×3 м Профиль M | Проём 1,2×1,4 м; рама отдельной деталью; окно не пропускает персонажа. | светло и темно | ARC-01 |
| ARC-03 P0 | Стена с дверью | 2×0,2×3 м Профиль M | Проём 1×2,2 м; рендер стены отдельно от створки двери. | 1 | ARC-01 |
| ARC-04 P0 | Дверь одностворчатая | 1×0,08×2,2 м Профиль M | Петля у края; два состояния без пересечения с рамой. | открыта и закрыта | собственный |
| ARC-05 P0 | Пол помещения | 2×2×0,1 м Профиль T | Плоский модуль с общей высотой основания; материалы под три интерьера. | 3 материала | собственный |
| ARC-06 P0 | Угол и торец стены | 0,2×0,2×3 м Профиль M | Закрывает стык двух стен; геометрия совпадает с ARC-01. | угол и торец | ARC-01 |
| ARC-07 P0 | Секция фасада убежища | 4×0,3×3 м Профиль M | Окно и вход из общей модульной системы; не объединять со всем зданием. | до и после помощи | ARC-01 |
| ARC-08 P1 | Скатная крыша | 2×2×1 м Профиль M | Снимаемый визуальный слой; конёк и край отдельно. | 3 формы | собственный |
| ARC-09 P1 | Плоская кровля | 2×2×0,3 м Профиль M | Парапет по внешнему краю, середина тайлится. | центр и край | собственный |
| ARC-10 P1 | Двойная дверь | 1,8×0,1×2,2 м Профиль M | Две створки с независимыми петлями; проём шириной 1,8 м. | открыта и закрыта | ARC-04 |
| ARC-11 P1 | Разбитое окно | 1,2×0,1×1,4 м Профиль S | Трещины без опасных сцен; рама общая с ARC-02. | 2 рисунка | ARC-02 |
| ARC-12 P1 | Ступень и крыльцо | 2×1×0,3 м Профиль M | Одна невысокая ступень; визуальная деталь без второго этажа. | 2 формы | собственный |
| ARC-13 P1 | Козырёк над входом | 2×1×0,25 м Профиль S | Опоры не перекрывают точку взаимодействия с дверью. | 2 материала | собственный |
| ARC-14 P1 | Секция забора | 2×0,1×1,6 м Профиль M | Столб и пролёт; силуэт с крупными просветами. | прямой и угловой | собственный |
| ARC-15 P1 | Калитка | 1×0,1×1,6 м Профиль M | Совместима с забором; отдельная створка и опора. | открыта и закрыта | ARC-14 |
| ARC-16 P1 | Радиатор и наружная труба | 2×0,2×0,2 м Профиль S | Крупные изгибы, крепления объединить в силуэт. | прямой и колено | собственный |
| ARC-17 P2 | Витрина магазина | 2×0,2×2,4 м Профиль M | Отдельное стекло и рама; интерьер за витриной заменяемый. | светло и темно | собственный |
| ARC-18 P2 | Балкон как декор | 2×1×1 м Профиль S | Закрытый декоративный объект; игровой доступ отсутствует. | 2 материала | собственный |
| ARC-19 P2 | Сборная лестница | 2×3×3 м Профиль M | Используется только в расширении после добавления многоуровневой навигации. | 1 | собственный |
| ARC-20 P2 | Фасадный кондиционер | 0,8×0,3×0,5 м Профиль S | Упрощённая решётка, без вращения лопастей. | 2 материала | собственный |
| ARC-21 P2 | Водосточная труба | 0,15×0,2×3 м Профиль S | Вертикальная труба и два колена как один комплект. | 1 | собственный |
| ARC-22 P2 | Разборная перегородка | 2×0,1×2 м Профиль M | Модуль для мастерской и эвакуационного пункта. | 2 материала | собственный |

# 5 Комплекты локаций

В этой категории 9 позиций: P0 — 3, P1 — 3, P2 — 3. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC-01 P0 | Пункт помощи | 8×6 м Профиль K | Собрать две комнаты из ARC; вход, верстак, склад и две кровати. | до и после | собственный |
| LOC-02 P0 | Поликлиника | 8×6 м Профиль K | Одно доступное помещение и фасад; стойка, шкаф медикаментов, место врача. | 1 | собственный |
| LOC-03 P0 | Электрощитовая | 4×4 м Профиль K | Одно помещение; щит, терминал, безопасная зона взаимодействия. | без питания и с питанием | собственный |
| LOC-04 P1 | Жилой дом | 8×6 м Профиль K | В конкурсной версии только фасад; один интерьер добавляется после основных задач. | 2 фасада | собственный |
| LOC-05 P1 | Мастерская | 6×6 м Профиль K | Верстак, шкафы и технический декор; использует исходные модули. | 1 | собственный |
| LOC-06 P1 | Магазин у дома | 8×6 м Профиль K | Одна комната, полки и прилавок; новая геометрия только для прилавка. | 1 | собственный |
| LOC-07 P2 | Краеведческий музей | 10×8 м Профиль K | Витрина, архив и стенды; требует отдельной дополнительной задачи. | 1 | собственный |
| LOC-08 P2 | Автобусная остановка как узел | 6×4 м Профиль K | Навес, скамья, табличка; использовать уличные объекты из каталога. | 1 | собственный |
| LOC-09 P2 | Склад коммунальной службы | 10×8 м Профиль K | Стеллажи и роботизированная площадка; не включать без нового сценария. | 1 | собственный |

# 6 Уличные объекты

В этой категории 24 позиций: P0 — 3, P1 — 12, P2 — 9. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STR-01 P0 | Уличный фонарь | 0,5×0,5×4 м Профиль S | Стойка и плафон; свечение отдельным слоем, без запечённого ореола. | выключен и включен | собственный |
| STR-02 P0 | Лавочка | 1,6×0,6×0,9 м Профиль S | Планки укрупнены; закрытая задняя сторона не требует мелкой фактуры. | 2 материала | собственный |
| STR-03 P0 | Ящик ресурсов | 0,8×0,6×0,6 м Профиль S | Крышка отделена; метка доступного контейнера рисуется интерфейсом. | закрыт и открыт | собственный |
| STR-04 P1 | Урна | 0,4×0,4×0,8 м Профиль S | Простой металлический силуэт; без выпадающего мусора. | 2 цвета | собственный |
| STR-05 P1 | Контейнер для отходов | 1,2×0,8×1,1 м Профиль S | Колёса можно объединить с корпусом. | закрыт и открыт | собственный |
| STR-06 P1 | Дорожный конус | 0,4×0,4×0,7 м Профиль S | Контрастная полоса; один силуэт на все ракурсы. | 1 | собственный |
| STR-07 P1 | Переносное ограждение | 2×0,4×1 м Профиль S | Крупная предупреждающая полоса; точка коллизии у основания. | 2 цвета | собственный |
| STR-08 P1 | Столб с табличкой | 0,4×0,4×2,2 м Профиль S | Текст таблички отдельной текстурой и только вымышленный. | 3 таблички | собственный |
| STR-09 P1 | Информационный стенд | 1,5×0,3×2 м Профиль S | Место для карты района; содержимое вставляется отдельно. | 2 оформления | собственный |
| STR-10 P1 | Почтовый ящик | 0,5×0,3×0,7 м Профиль S | Настенная модель; читаемая прорезь без мелкой надписи. | 2 цвета | собственный |
| STR-11 P1 | Клумба ограждённая | 2×2×0,35 м Профиль S | Основание модульное; посадки отдельными экземплярами. | 2 формы | собственный |
| STR-12 P1 | Велопарковка | 2×0,5×0,7 м Профиль S | Три крупные дуги; декоративный объект. | 1 | собственный |
| STR-13 P1 | Остановочный навес | 3×1,5×2,5 м Профиль M | Опоры, крыша и задняя стенка раздельно для перекрытий. | 1 | собственный |
| STR-14 P1 | Припаркованный автомобиль | 4×1,8×1,5 м Профиль L | Вымышленная машина без бренда; без вождения и салона. | 3 цвета | собственный |
| STR-15 P1 | Велосипед | 1,8×0,5×1 м Профиль S | Утолщить раму для спрайта; колёса не анимировать. | 2 цвета | собственный |
| STR-16 P2 | Детские качели | 2,5×1,5×2,2 м Профиль L | Статичный дворовый декор, без отдельных детских персонажей. | 1 | собственный |
| STR-17 P2 | Песочница | 2×2×0,3 м Профиль S | Рама и крупная песочная фактура. | 1 | собственный |
| STR-18 P2 | Телефонная стойка связи | 0,6×0,4×1,7 м Профиль S | Вымышленный терминал с крупным дисплеем. | выключен и включен | собственный |
| STR-19 P2 | Торговый автомат | 1×0,7×1,8 м Профиль S | Закрытые панели, без брендов и мелких товаров. | 2 цвета | собственный |
| STR-20 P2 | Киоск | 3×2×2,5 м Профиль L | Фасад с одним окном; интерьер не моделировать. | 1 | собственный |
| STR-21 P2 | Грузовой фургон | 5×2×2,5 м Профиль L | Кузов закрыт; задняя дверь как отдельный слой. | закрыт и открыт | собственный |
| STR-22 P2 | Катушка кабеля | 1×1×1 м Профиль S | Намотка укрупнена, центральное отверстие читается. | пустая и полная | собственный |
| STR-23 P2 | Бак для воды | 1×1×1,4 м Профиль S | Крупный кран и индикатор запаса. | пустой и полный | собственный |
| STR-24 P2 | Указатель эвакуации | 1×0,1×0,5 м Профиль S | Пиктограмма и стрелка отдельным материалом. | 2 направления | собственный |

# 7 Растительность

В этой категории 10 позиций: P0 — 1, P1 — 4, P2 — 5. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEG-01 P0 | Куст универсальный | 1,2×1,2×1 м Профиль V | Крупная крона, не больше трёх цветовых масс; низкий куст не скрывает предметы. | 3 оттенка | собственный |
| VEG-02 P1 | Дерево лиственное | 2,5×2,5×4 м Профиль V | Ствол и крона раздельно; крона скрывается при перекрытии игрока. | лето и осень | собственный |
| VEG-03 P1 | Дерево небольшое | 1,5×1,5×2,5 м Профиль V | Производное большого дерева с переработанным силуэтом. | 2 кроны | VEG-02 |
| VEG-04 P1 | Живая изгородь | 2×0,8×1 м Профиль V | Тайлится по длине; отдельный угловой сегмент. | прямой и угол | VEG-01 |
| VEG-05 P1 | Трава пучками | 0,4×0,4×0,25 м Профиль V | Три плотности; не создавать тысячи отдельных спрайтов. | 3 плотности | собственный |
| VEG-06 P2 | Ель | 2×2×4 м Профиль V | Три уровня хвои, тёмный ствол; зимние материалы не нужны. | 2 высоты | собственный |
| VEG-07 P2 | Цветы в клумбе | 1×1×0,4 м Профиль V | Группы цветов запекаются вместе. | 3 цвета | собственный |
| VEG-08 P2 | Пень | 0,6×0,6×0,4 м Профиль V | Крупное кольцо спила, без микрорельефа. | 2 формы | собственный |
| VEG-09 P2 | Горшечное растение | 0,5×0,5×0,8 м Профиль V | Для поликлиники и убежища; горшок общий. | 3 кроны | собственный |
| VEG-10 P2 | Сухая ветка | 1×0,5×0,15 м Профиль V | Низкий декор без отдельной коллизии. | 2 формы | собственный |

# 8 Мебель и пункт помощи

В этой категории 16 позиций: P0 — 4, P1 — 8, P2 — 4. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUR-01 P0 | Верстак | 2×0,8×0,9 м Профиль S | Рабочая поверхность и крупные инструменты; место подхода перед столом. | обычный и активный | собственный |
| FUR-02 P0 | Стеллаж | 1,5×0,5×2 м Профиль S | Полки и содержимое раздельно; край не закрывает полку взаимодействия. | пустой и заполненный | собственный |
| FUR-03 P0 | Раскладная кровать | 2×0,8×0,5 м Профиль S | Матрас и подушка крупными формами. | свободна и занята | собственный |
| FUR-04 P0 | Стол для выдачи помощи | 1,6×0,8×0,8 м Профиль S | Без мелких предметов в базовом рендере. | пустой и с набором | собственный |
| FUR-05 P1 | Стул универсальный | 0,5×0,5×0,9 м Профиль S | Совместим по высоте со столом. | 2 материала | собственный |
| FUR-06 P1 | Шкаф хранения | 1×0,5×2 м Профиль S | Дверцы отдельные; для убежища и мастерской. | закрыт и открыт | собственный |
| FUR-07 P1 | Тумба | 0,5×0,5×0,6 м Профиль S | Ручка укрупнена для читаемости. | 2 цвета | собственный |
| FUR-08 P1 | Диван | 2×0,8×0,9 м Профиль S | Без симуляции ткани; сиденье отдельным материалом. | 2 цвета | собственный |
| FUR-09 P1 | Ковёр | 2×1,5 м Профиль D | Прозрачные края, простой неброский орнамент. | 2 рисунка | собственный |
| FUR-10 P1 | Настенная доска задач | 1,5×0,1×1 м Профиль S | Крупные карточки; подробный текст выводится в UI. | 3 заполнения | собственный |
| FUR-11 P1 | Лампа настольная | 0,4×0,4×0,6 м Профиль S | Ореол отдельным эффектом. | выключена и включена | собственный |
| FUR-12 P1 | Бутыль и кулер | 0,4×0,4×1,3 м Профиль S | Крупная прозрачная ёмкость с условным уровнем. | пустой и полный | собственный |
| FUR-13 P2 | Переносная ширма | 1,5×0,3×1,8 м Профиль S | Панели без микроскладок ткани. | 2 цвета | собственный |
| FUR-14 P2 | Рюкзак на вешалке | 0,5×0,3×0,7 м Профиль S | Использовать геометрию рюкзака героя как производную. | 2 цвета | CHR-01 |
| FUR-15 P2 | Настенные часы | 0,4×0,1×0,4 м Профиль S | Статичная стрелка; время игры отображается отдельно. | 1 | собственный |
| FUR-16 P2 | Набор кухонного уголка | 2×0,6×0,9 м Профиль L | Шкафчики и мойка одним модульным набором. | 1 | собственный |

# 9 Оборудование поликлиники

В этой категории 12 позиций: P0 — 2, P1 — 5, P2 — 5. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MED-01 P0 | Шкаф с медикаментами | 1×0,5×1,8 м Профиль S | Внутри укрупнённые коробки; один заметный квестовый набор. | закрыт и открыт | собственный |
| MED-02 P0 | Стойка регистрации | 2×0,6×1 м Профиль S | Плоский верх, табличка отдельной текстурой; безопасная зона диалога. | 1 | собственный |
| MED-03 P1 | Кушетка | 2×0,7×0,7 м Профиль S | Без сложной ткани и медицинских процедур. | 2 материала | собственный |
| MED-04 P1 | Тележка медицинская | 0,8×0,5×0,9 м Профиль S | Два уровня и крупные колёса; декор. | пустая и заполненная | собственный |
| MED-05 P1 | Раковина | 0,7×0,5×0,9 м Профиль S | Кран крупный; без симуляции воды. | 1 | собственный |
| MED-06 P1 | Настенная аптечка | 0,5×0,15×0,5 м Профиль S | Крупная медицинская пиктограмма без бренда. | закрыта и открыта | собственный |
| MED-07 P1 | Скамья ожидания | 1,8×0,5×0,8 м Профиль S | Три сиденья из повторяемой детали. | 2 цвета | собственный |
| MED-08 P2 | Монитор состояния | 0,6×0,3×0,5 м Профиль S | Условные графики; без реальных медицинских рекомендаций. | выключен и включен | собственный |
| MED-09 P2 | Штатив | 0,5×0,5×1,8 м Профиль S | Нейтральный интерьерный объект, без сцен лечения. | 1 | собственный |
| MED-10 P2 | Кресло врача | 0,6×0,6×1 м Профиль S | Производное универсального стула. | 1 | FUR-05 |
| MED-11 P2 | Картотека | 0,8×0,5×1,5 м Профиль S | Укрупнённые ящики; персональные данные не изображать. | 2 цвета | собственный |
| MED-12 P2 | Плакат о взаимопомощи | 0,6×0,01×0,9 м Профиль D | Оригинальная иллюстрация; текст отдельным редактируемым слоем. | 2 рисунка | собственный |

# 10 Техника и ремонт

В этой категории 14 позиций: P0 — 3, P1 — 6, P2 — 5. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEC-01 P0 | Главный электрощит | 1,2×0,3×1,8 м Профиль S | Дверца, три крупных индикатора и гнездо предохранителя. | закрыт, неисправен, восстановлен | собственный |
| TEC-02 P0 | Терминал управления | 0,8×0,4×1,4 м Профиль S | Экран и кнопка крупными формами; UI мини-игры выводится отдельно. | нет питания, готов, выполнено | собственный |
| TEC-03 P0 | Зарядная станция робота | 1,5×1,5×0,5 м Профиль S | Разъём совпадает с роботом; видимый контур парковки. | выключена и включена | собственный |
| TEC-04 P1 | Генератор | 1,5×0,8×1 м Профиль S | Крупная ручка и вентиляция; только декоративный корпус в первой версии. | выключен и включен | собственный |
| TEC-05 P1 | Распределительная коробка | 0,5×0,2×0,5 м Профиль S | Производный объект от щита. | закрыта и открыта | TEC-01 |
| TEC-06 P1 | Компьютер на столе | 0,6×0,6×0,5 м Профиль S | Системный блок и экран одним набором. | выключен и включен | собственный |
| TEC-07 P1 | Радиостанция | 0,5×0,3×0,4 м Профиль S | Крупная антенна и ручка; индикация отдельно. | 2 состояния | собственный |
| TEC-08 P1 | Кабельный канал | 2×0,2×0,1 м Профиль S | Прямой сегмент, угол, окончание. | 3 формы | собственный |
| TEC-09 P1 | Сервисная тележка | 1×0,6×0,9 м Профиль S | Ящики и рукоять; объект хранения инструментов. | пустая и заполненная | собственный |
| TEC-10 P2 | Солнечная панель | 2×1×0,5 м Профиль S | Панель на невысокой раме; дополнительный сюжетный объект. | 1 | собственный |
| TEC-11 P2 | Узел водоснабжения | 1,5×1×1,5 м Профиль L | Крупный вентиль и датчик; отдельная задача расширения. | исправен и неисправен | собственный |
| TEC-12 P2 | Серверный шкаф | 0,8×0,8×2 м Профиль S | Стойка с крупными блоками, без мелких портов. | выключен и включен | собственный |
| TEC-13 P2 | Антенна связи | 1×1×3 м Профиль L | Без доступа игрока наверх; простая мачта. | 1 | собственный |
| TEC-14 P2 | Принтер деталей | 1×0,8×1 м Профиль S | Вымышленное устройство; станина без настоящей симуляции печати. | ожидание и работа | собственный |

# 11 Персонажи

В этой категории 8 позиций: P0 — 3, P1 — 2, P2 — 3. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHR-01 P0 | Волонтёр игрок | 0,6×0,6×1,75 м Профиль H | Куртка бирюзовая, рюкзак оранжевый; единый риг, открытые кисти. | 1 образ | собственный |
| CHR-02 P0 | Пожилой житель | 0,6×0,6×1,65 м Профиль N | Чёткий силуэт пальто; нейтральная доброжелательная мимика. | 2 материала | CHR-01 |
| CHR-03 P0 | Медработник | 0,6×0,6×1,75 м Профиль N | Светлая рабочая одежда и контрастная сумка; без мелкой символики. | 1 образ | CHR-01 |
| CHR-04 P1 | Техник коммунальной службы | 0,6×0,6×1,8 м Профиль N | Рабочая куртка и пояс инструментов; общий скелет. | 2 материала | CHR-01 |
| CHR-05 P1 | Волонтёр помощник | 0,6×0,6×1,7 м Профиль N | Другой силуэт причёски и куртки; не простая перекраска лица. | 2 образа | CHR-01 |
| CHR-06 P2 | Работник музея | 0,6×0,6×1,7 м Профиль N | Связка папок, очки укрупнены; требуется музейная задача. | 1 образ | CHR-01 |
| CHR-07 P2 | Житель с ограниченной мобильностью | 0,8×1,1×1,4 м Профиль N | Персонаж и кресло отдельными узлами; корректный нейтральный образ. | 1 образ | собственный |
| CHR-08 P2 | Городские жители фоновые | 0,6×0,6×1,75 м Профиль N | Три самостоятельных силуэта на общем риге; включать при бюджете анимаций. | 3 образа | CHR-01 |

# 12 Роботы

В этой категории 7 позиций: P0 — 2, P1 — 3, P2 — 2. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOT-01 P0 | Патрульный сервисный робот | 0,8×0,7×0,9 м Профиль R | Четырёхколёсная база, камера на голове, индикатор состояния отдельным материалом. | сбой, отключён, исправлен | собственный |
| BOT-02 P0 | Грузовой помощник | 1×0,8×1 м Профиль R | Общая база патрульного; отличия: лоток, широкий корпус и ручка. | сбой, отключён, исправлен | BOT-01 |
| BOT-03 P1 | Уборочный робот | 0,9×0,8×0,7 м Профиль R | Две видимые щётки и низкий корпус; новый силуэт на общей базе. | 3 состояния | BOT-01 |
| BOT-04 P1 | Робот ремонтник | 0,8×0,8×1 м Профиль R | Короткий манипулятор, крупный захват; без оружейного силуэта. | 3 состояния | BOT-01 |
| BOT-05 P1 | Транспортная платформа | 1,2×1×0,4 м Профиль R | Низкая тележка и грузовые упоры; общая логика движения. | пустая и с грузом | BOT-02 |
| BOT-06 P2 | Инспекционный дрон | 0,8×0,8×0,3 м Профиль R | Небольшой летательный робот; высота декоративная, без воздушной навигации. | 3 состояния | собственный |
| BOT-07 P2 | Стационарный манипулятор | 1×1×1,5 м Профиль R | На закреплённом основании; отдельный сценарий обслуживания. | ожидание и работа | собственный |

# 13 Предметы и ресурсы

В этой категории 18 позиций: P0 — 11, P1 — 4, P2 — 3. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITM-01 P0 | Бутылка воды | 0,1×0,1×0,3 м Профиль I | Синяя крышка и крупный блик; упаковка вымышленная. | 1 | собственный |
| ITM-02 P0 | Медикаменты в упаковке | 0,2×0,15×0,1 м Профиль I | Крупная нейтральная пиктограмма; без названий препаратов. | 1 | собственный |
| ITM-03 P0 | Моток провода | 0,3×0,3×0,1 м Профиль I | Цветная внешняя изоляция, замкнутый силуэт. | 1 | собственный |
| ITM-04 P0 | Аккумулятор | 0,3×0,2×0,2 м Профиль I | Два крупных контакта и контрастная полоса. | 1 | собственный |
| ITM-05 P0 | Предохранитель | 0,1×0,05×0,05 м Профиль I | В игровом мире показывать в упаковке с увеличением силуэта. | 1 | собственный |
| ITM-06 P0 | Изоляционная лента | 0,1×0,1×0,04 м Профиль I | Контрастный обод и отверстие; без бренда. | 1 | собственный |
| ITM-07 P0 | Металлические детали | 0,3×0,2×0,1 м Профиль I | Три крупные детали рендерятся одним набором. | 1 | собственный |
| ITM-08 P0 | Сумка инструментов | 0,4×0,2×0,25 м Профиль I | Не расходуется; читаемые ручка и застёжка. | 1 | собственный |
| ITM-09 P0 | Ремкомплект | 0,3×0,2×0,15 м Профиль I | Закрытая коробка с ключом на этикетке. | 1 | собственный |
| ITM-10 P0 | Переносной маяк | 0,2×0,2×0,3 м Профиль I | Лампа с ручкой; свет отдельным эффектом. | выключен и включен | собственный |
| ITM-11 P0 | Набор помощи | 0,35×0,25×0,2 м Профиль I | Вода и медикаменты в закрытом пакете; отличается от ремкомплекта. | 1 | собственный |
| ITM-12 P1 | Печатная карта района | 0,3×0,2×0,01 м Профиль I | Сложенный лист и крупный маршрут; мелкий текст не нужен. | 1 | собственный |
| ITM-13 P1 | Пропуск | 0,08×0,05×0,01 м Профиль I | Нейтральная карточка без реальных персональных данных. | 2 цвета | собственный |
| ITM-14 P1 | Фонарь ручной | 0,2×0,05×0,05 м Профиль I | Крупная линза и ремешок; альтернативная модель маяка. | 1 | собственный |
| ITM-15 P1 | Радиодетали | 0,2×0,2×0,1 м Профиль I | Плата с несколькими укрупнёнными компонентами. | 1 | собственный |
| ITM-16 P2 | Архивная коробка | 0,4×0,3×0,3 м Профиль I | Плотная коробка с меткой музея; требует музейной задачи. | закрыта и открыта | собственный |
| ITM-17 P2 | Экспонат технического наследия | 0,5×0,3×0,4 м Профиль I | Оригинальный условный старый радиоприёмник; без копирования конкретного бренда. | 1 | собственный |
| ITM-18 P2 | Пакет семян | 0,1×0,02×0,15 м Профиль I | Для дополнительной задачи озеленения, не для базового крафта. | 2 рисунка | собственный |

# 14 Интерфейс и иллюстрации

В этой категории 18 позиций: P0 — 8, P1 — 7, P2 — 3. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-01 P0 | Панель состояния | адаптивная Профиль U | Выносливость и заряд инструмента; подписи и пиктограммы, контрастный фон. | обычный и сниженный запас | собственный |
| UI-02 P0 | Инвентарь | 12 ячеек Профиль U | Сетка 4×3; выбор, количество, недоступная ячейка, подсказка. | 4 состояния ячейки | собственный |
| UI-03 P0 | Журнал задач | до 3 задач Профиль U | Свёрнутый вид HUD и развёрнутый список; текст остаётся HTML. | активно и завершено | собственный |
| UI-04 P0 | Окно диалога | адаптивное Профиль U | Имя, реплика, кнопка продолжения и варианты выбора. | обычный и выбор | собственный |
| UI-05 P0 | Окно ремонта | 3 шага Профиль U | Изоляция питания, замена элемента, перезапуск; явная ошибка и повтор. | ожидание, ошибка, успех | собственный |
| UI-06 P0 | Главное меню и пауза | адаптивные Профиль U | Новая игра, продолжить, звук, управление, выход в меню. | доступно и недоступно | собственный |
| UI-07 P0 | Экран итогов | адаптивный Профиль U | Три результата помощи, финальная реплика и возврат в меню. | 1 | собственный |
| UI-08 P0 | Маркеры взаимодействия | 32×32 px Профиль U | Предмет, дверь, житель, ремонт и недоступно; текстовая подсказка рядом. | 5 пиктограмм | собственный |
| UI-09 P1 | Миникарта | 160×160 px Профиль U | Район, игрок и текущая цель; не использовать карту как фон сцены. | закрыта и открыта | собственный |
| UI-10 P1 | Портреты жителей | 128×128 px Профиль U | Рендер из тех же моделей; единая рамка и освещение. | по числу персонажей | собственный |
| UI-11 P1 | Экран загрузки | адаптивный Профиль U | Полоса прогресса, подсказка и читаемая ошибка загрузки. | 3 состояния | собственный |
| UI-12 P1 | Подсказки обучения | адаптивные Профиль U | Клавиши движения, E, I, Esc; выключаемое повторение. | 4 карточки | собственный |
| UI-13 P1 | Логотип проекта | 1600×400 px Профиль U | Оригинальная типографика; отдельный прозрачный файл. | светлый и тёмный | собственный |
| UI-14 P1 | Иллюстрация заставки | 1920×1080 px Профиль U | Вид района из существующих моделей; без дополнительного города. | 1 | собственный |
| UI-15 P1 | Состояния кнопок | минимум 44 px Профиль U | Обычная, фокус, наведение, нажатие, недоступно. | 5 состояний | собственный |
| UI-16 P2 | Достижения | 64×64 px Профиль U | Набор за дополнительные задачи; не включать без механики. | 6 иконок | собственный |
| UI-17 P2 | Карта расширенного города | 1024×1024 px Профиль U | Только после появления новых районов; не обещает доступный открытый мир. | 1 | собственный |
| UI-18 P2 | Иллюстрации истории | 1600×900 px Профиль U | До трёх кадров для расширенного вступления. | 3 кадра | собственный |

# 15 Эффекты и обратная связь

В этой категории 8 позиций: P0 — 2, P1 — 4, P2 — 2. Состояния входят в задачу строки. Если мастер указан отдельно, производную геометрию и материалы хранить совместимо с ним.

| Код и этап | Объект | Габариты и профиль | Что моделировать и отрисовать | Варианты и состояния | Основа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FX-01 P0 | Сектор обнаружения | параметрический Профиль E | Полупрозрачный сектор и контур; форму строит код, стенами обрезается логикой видимости. | патруль и тревога | собственный |
| FX-02 P0 | Подсветка доступного объекта | параметрическая Профиль E | Контур либо маркер без перекрашивания самого объекта. | доступно и недоступно | собственный |
| FX-03 P1 | Свечение лампы | 128×128 px Профиль E | Мягкий отдельный спрайт с альфой; два размера. | 2 размера | собственный |
| FX-04 P1 | Искры неисправного щита | 64×64 px Профиль E | Короткий редкий эффект без стробирования; отключается в настройках. | 4 кадра | собственный |
| FX-05 P1 | Импульс успешного ремонта | 64×64 px Профиль E | Кольцо с галочкой; не зависит только от зелёного цвета. | 4 кадра | собственный |
| FX-06 P1 | След маршрута | 32×32 px Профиль E | Пунктир и конечная точка; вычисляется кодом. | 2 элемента | собственный |
| FX-07 P2 | Дождь и капли | 64×64 px Профиль E | Только после замера нагрузки; есть переключатель отключения. | 4 кадра | собственный |
| FX-08 P2 | Дымок генератора | 64×64 px Профиль E | Редкие нейтральные частицы, без пожара и разрушений. | 6 кадров | собственный |

# 16 Карточки ключевых моделей

## CHR-01 Волонтёр игрок

Силуэт: компактная куртка, контрастный рюкзак, свободные кисти. В референсах приложить вид спереди, сбоку, сзади и пробный изометрический рендер. Риг общий для жителей: root, pelvis, spine, chest, neck, head, upper_arm, forearm, hand, thigh, shin, foot с суффиксами L/R. Минимум один вес на вершину, без неуправляемых частей. Модель должна держать сумку и взаимодействовать с терминалом без проникновения кистей в корпус. Поставка: 128 кадров, контроль масштаба у двери, отдельный портрет только в P1.

## CHR-02 и CHR-03 Жители

Геометрию одежды и головы адаптировать под общий риг. Пожилой житель отличается силуэтом пальто и спокойной осанкой, медработник — светлой одеждой и сумкой. На каждый образ 4 idle и 24 walk-кадра. Для P0 сидячая поза допускается статичным отдельным рендером при фактическом использовании кровати; обязательная сцена диалога использует стоящего жителя. Не зеркалить характерные детали автоматически.

## BOT-01 Патрульный робот

Четыре колеса, широкая база, голова-камера и сервисный индикатор; инструментов нападения нет. Корень в центре проекции корпуса на землю. Колёса, голова и индикатор именуются отдельно. Сбой обозначается янтарной индикацией и предупреждающей пиктограммой. Исправленный режим — бирюзовый индикатор и иной режим движения. Полный набор 112 кадров; последнее положение shutdown используется как выключенное состояние.

## BOT-02 Грузовой помощник

Производный от BOT-01: те же радиус колёс и риг головы; корпус шире, сверху открытый лоток. Груз — отдельный дочерний объект, не часть коллизии робота. Нужен пустой и загруженный контрольный рендер, но полный отдельный анимационный набор с грузом включается только если доставка использует эту модификацию. Для P0 доставка BOT-01 может использовать закреплённый ящик как дочерний спрайт.

## TEC-01 Главный электрощит

Корпус, дверца и внутренний условный блок раздельно. Гнездо предохранителя укрупнено; реальные схемы электросети не воспроизводятся. Три состояния: закрытый без питания, открытый неисправный, восстановленный. Габариты сохраняются между состояниями. На земле задана свободная точка interaction в 1 м перед корпусом. Свет индикаторов отдельным материалом; текст мини-игры не запекать в щит.

## TEC-02 Терминал управления

Экран имеет три крупных состояния и не содержит длинных надписей. Удержать читаемость в игровом масштабе. Контрольный рендер с героем должен показывать руку у панели. Коллизия основания не перекрывает точку ремонта. Логика шагов и ошибки реализуется HTML-панелью, поэтому художественные изменения экрана не меняют сценарий ремонта.

## ARC-01–ARC-06 Базовый строительный набор

Стеновой модуль 2 м, высота 3 м; пол 2×2 м. Оконные и дверные модули используют те же торцы. Не создавать скрытых удвоенных стен в углах. Пол и стены рендерятся раздельно. Проверка: квадратная комната из четырёх стен не имеет зазоров; герой виден у дальней стены и скрывается у ближней через механизм перекрытия, а не через редактирование текстуры.

## LOC-01 Пункт помощи

Сборка 8×6 м с двумя функциональными зонами. Все объекты сохраняют собственные id; нельзя экспортировать интерьер единой непрозрачной картинкой. Обязательны вход, свободный маршрут шириной 1,2 м, верстак, склад, две кровати и стол выдачи. Вариант «после помощи» использует те же модели с изменённой расстановкой и добавленным набором на столе.

## LOC-02 Поликлиника

Один доступный зал 8×6 м. Стойка регистрации служит ориентиром; медработник находится в пункте помощи. Шкаф с медикаментами доступен до включения питания. Свет меняется после Q02; это смена слоёв свечения и материалов окон, не рендер всей комнаты заново. Сюжетные точки не перекрываются мебелью. Нужны контрольные кадры без питания и после восстановления.

## LOC-03 Электрощитовая

Помещение 4×4 м с главным щитом и терминалом. Игрок входит и выходит без сложного маневрирования. Дверь доступна с обеих сторон. Робот отключается из логики терминала, а не перемещается сквозь стену к игроку. Контрольный рендер показывает положение каждого интерактивного объекта и свободные клетки подхода.

## ITM-01–ITM-11 Предметы

Из одной простой модели получить вид в мире 64×64 и иконку 64×64 с другим крупным кадрированием. Иконка занимает примерно 48–56 пикселей по длинной стороне, имеет прозрачные края и не содержит числа. Маленький предохранитель показывается в упаковке; фактический физический размер сохраняется в исходнике, а условное увеличение иконки фиксируется в манифесте.

## STR-01 Уличный фонарь

Стойка высотой 4 м визуально высокая, но коллизия занимает только основание. Верх и свет можно вынести отдельными слоями, чтобы герой корректно проходил за стойкой. Выключенный корпус и включённый свет используют общий мастер. Ореол не входит в плотную часть спрайта и не расширяет коллизию.

# 17 Порядок сдачи одной позиции

1. Сделать черновой силуэт в метрах, поставить рядом эталон героя и пола.

2. Проверить ракурсы, размеры и читаемость без материалов.

3. Подготовить финальную геометрию, материалы, обязательные состояния и именование.

4. Подключить общий риг или подвижные части, если это требуется профилем.

5. Отрендерить через общий render-preset.blend; сравнить с ранее принятыми объектами.

6. Сформировать PNG и манифест с anchor, коллизией, состояниями и порядком направлений.

7. Проверить альфу на светлом и тёмном фоне, отсутствие обрезки и прыжка опоры.

8. Загрузить в тестовую сцену Phaser и проверить масштаб, перекрытие и взаимодействие.

9. Передать исходник и экспорт; записать автора, дату, версию и фактическое время.

10. Закрыть позицию после проверки художником и разработчиком интеграции.

## 17.1 Карта приёмки

| Поле | Заполняемое значение |
| --- | --- |
| ID объекта |  |
| Исполнитель |  |
| Версия исходника и дата |  |
| Геометрия и масштаб проверены |  |
| Материалы и варианты готовы |  |
| Риг и анимации готовы или не требуются |  |
| PNG и JSON экспортированы |  |
| Альфа и anchor проверены |  |
| Проверка в Phaser пройдена |  |
| Фактические часы |  |
| Замечания |  |
| Принявший и дата |  |

Для повторного использования этой карты копировать её на нужный id. Отсутствие обязательного состояния, несовпадение anchor, неправильный размер, пропавшая текстура и отсутствие исходника являются причинами вернуть позицию на исправление. Статус «отрендерено» не равен статусу «интегрировано».